INTRODUCCIÓN	3

DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO	5

1.	Plan de Desarrollo	5

1.1.	Contribución al Plan de Desarrollo	5

2.	Identificación y descripción del problema	6

2.1	Problema central:	6

2.2	Antecedentes	6

2.3	Descripción de la situación existente con respecto al problema	8

3.	Causas del problema	9

3.1	Causas que generan el problema	9

3.2	Efectos generados por el problema	9

4.	Identificación y análisis de participantes.	9

4.1	Identificación de los participantes.	9

4.2	Análisis de los participantes	10

5.	Población afectada y objetivo	11

5.1	Población afectada por el problema	11

5.2	Población objetivo de la intervención	12

6.	Objetivos	12

6.1	Objetivo general e indicadores de seguimiento	12

6.2	Relaciones entre las causas y objetivos	12

7.	JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO	13

7.1.1	Bien o Servicio	14

7.1.2	Justificación económica	14

7.1.3	Metas y Actividades	14

7.1.4	Cronograma	16

8.	CADENA DE VALOR	18

9.	INDICADORES DE GESTIÓN	19

10.	EJECUCIÓN DEL PROYECTO	19

# INTRODUCCIÓN

La Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adoptada en Colombia mediante la expedición de la Ley 1523 de 2012, se define como “el compromiso de Estado, desde lo nacional a lo territorial, incluyendo estructura, dirección, control, planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, inclusión del riesgo en la planificación e inversión pública, financiación, situación jurídica ante los desastres o calamidades, régimen especial(…) para enfrentar los eventos naturales, incluido el cambio climático, como los humanos no intencionales”.

En este sentido, Colombia ha sido reconocida como país pionero en América Latina en el desarrollo de una visión integral frente al tratamiento de los riesgos y desastres. Esta visión integral del riesgo significa un cambio de paradigma, pasando de una concepción enfocada en llevar a cabo acciones de respuesta, a un desarrollo que propende por la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres, que según el Artículo N° 4 de la Ley 1523 de 2012, son los siguientes:

Conocimiento del Riesgo: “proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre”.

Reducción del Riesgo: “proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera”.

Manejo de Desastres: “proceso de la gestión del riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y recuperación”.

Bajo esta perspectiva, el país tiene el gran reto de implementar los lineamientos establecidos, a fin de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de los colombianos y el desarrollo sostenible de la nación.

De esta manera y como estrategia de planeación para el desarrollo territorial, la Unidad a través del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, apoyará la ejecución de intervenciones enfocadas en la implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres con intervenciones de prevención, mitigación, rehabilitación y reconstrucción, a través de la figuras definidas para tal fin por los entes del orden nacional encargados de efectuar la asignación y distribución de los recursos, (enmarcados en los parámetros de financiamiento de este proyecto de inversión); según las facultades investidas por la Ley para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, como entidad Coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; y finalmente mediante el mecanismo financiador de la política pública de gestión del riesgo, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – FNGRD.

# DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO

Nombre:

Fortalecimiento financiero de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio Nacional

Objetivo General del proyecto:

Financiar al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-FNGRD para mitigar las condiciones del riesgo de desastres en el territorio nacional.

Descripción: Suministro de recursos financieros destinados a la ejecución de proyectos de conocimiento, reducción y manejo de desastres.

Localización:

- Nacional.

Tipología del proyecto:

General

Sector:

Presidencia

# Plan de Desarrollo

## Contribución al Plan de Desarrollo

Programa: 0207 - Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia.

Productos que tendrá disponibles en la cadena de valor para este programa (Campo informativo): Servicio de apoyo financiero para la gestión del riesgo

Plan Nacional de Desarrollo: (2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad.

Dentro del pacto IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo línea C. Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, en el objetivo estratégico # 2. Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático, la UNGRD, a través del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), tiene como meta implementar proyectos de reducción del riesgo, atendiendo los principios de subsidiariedad y complementariedad establecidos en la Ley 1523 de 2012.

# Identificación y descripción del problema

ARBOL DE PROBLEMAS

## Problema central:

Altas condiciones de riesgo de desastres en el Territorio Nacional

## Antecedentes

Colombia es un país que por su ubicación geográfica, condiciones geológicas, riqueza hídrica, el rápido y, en algunos casos, desordenado crecimiento urbano y la amenaza de eventos asociados a la variabilidad climática (El Niño - La Niña) y la vulnerabilidad al cambio climático nos mantiene en constante exposición a eventos que nos desafían a prepararnos, mientras avanzamos en las medidas estructurales que nos llevarán a ser un país más seguro y menos vulnerable.

El país cuenta con una diversidad climática determinada por su ubicación geográfica, ya que al estar en la zona tropical recibe mayores proporciones de energía que el sol le transfiere al planeta. El estado del tiempo en nuestro territorio está influenciado por varios fenómenos que establecen las condiciones de lluvia en condición estacional e intraestacional: Vientos Alisios, Zona Confluencia Intertropical, Ondas del Este del Caribe, Ciclones Tropicales, Sistemas Sinópticos del Pacífico y Amazonía, Influencia de Vaguadas de Latitudes Medias del Hemisferio Norte, Vaguada Tropical de la Alta Tropósfera y Sistemas Convectivos de Mesoescala entre los principales. De igual manera se encuentran las condiciones interanuales dentro de las que se destacan los fenómenos enmarcados dentro del ciclo ENOS (El Niño Oscilación del SUR), el cual se representa en los fenómenos de La Niña reflejado en exceso de precipitaciones en el centro y norte del país y El Niño que se traduce en deficit de precipitaciones en esas zonas.  Es decir, las temporadas de lluvias y de tiempo seco.

Respecto a la temporada de lluvias o época húmeda, en Colombia normalmente se presentan dos temporadas de lluvias al año, la primera se presenta en el periodo comprendido entre los meses de abril a junio y la segunda temporada entre los meses de septiembre a diciembre, aunque esta situación puede variar. Así mismo y en lo referente a la temporada seca o época seca, se presentan dos en el año, la primera en el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo y la segunda en los meses de julio a septiembre.  Estas temporadas pueden variar y/o prolongarse.

Es así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, desde su creación, ha orientado sus esfuerzos para hacer de Colombia un país menos vulnerable, con comunidades más resilientes, destacando en sus acciones misionales, la ejecución de obras de mitigación, rehabilitación y recuperación a nivel nacional que no sólo contribuyen a la reducción de riesgos, el retorno a la normalidad después de una emergencia, sino también al desarrollo sostenible de las comunidades que se han visto afectadas por las emergencias y a aquellas que son vulnerables a las diferentes amenazas por fenómenos naturales y/o eventos causados por el hombre. Estos proyectos se ejecutan bajo los criterios generales de selección como la población a beneficiar, el impacto regional, la recurrencia de eventos en la zona, debilidades financieras por parte de los entes territoriales y priorización a nivel regional y nacional.

Es importante tener en cuenta que, si bien algunos riesgos pueden mitigarse, en la mayoría de las catástrofes naturales no es posible predecir su ocurrencia, aunque sí es posible elevar la protección contra la amenaza de un fenómeno al modificar o eliminar sus causas (mitigando el riesgo), o disminuir sus efectos (reduciendo la vulnerabilidad de los elementos afectados) mediante la ejecución de intervenciones de tipo prospectivo o correctivo como las que se citan a continuación:

Es así, que gracias al desarrollo normativo que ha adoptado el país para gestionar el riesgo de desastres en Colombia, se cuenta con la expedición de la Ley 1523 de 2012, mediante la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Tal como se dispone en el Artículo 3° de la Ley antes mencionada, entre los principios generales que orientan la gestión del riesgo se encuentran:

“13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.”

Teniendo en cuenta los principios mencionados anteriormente, y la definición de los procesos de la Gestión del Riesgo de desastres, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, considera de gran importancia contar con los suficientes recursos para fortalecer la implementación de la gestión del riesgo de desastres en el marco nacional; mediante el apoyo a proyectos que estén diseñados para salvaguardar las vidas humana en principio, y los bienes expuestos, dentro de los cuales se encuentran las edificaciones indispensables.

Esto, a través de la financiación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD, como el mecanismo establecido en la Ley 1523 de 2012, que tiene por objetivo la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluye los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastres.

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

Teniendo en cuenta las diferentes temporadas de lluvias o sequias que se presentan en el país, se hace necesario implementar medidas para mitigar el riesgo de desastres, conforme las necesidades identificadas por las diferentes entidades territoriales, las cuales no cuentan con los recursos suficientes para adelantar proyectos que reduzcan el riesgo de desastres, conforme lo establece la Ley 1523 de 2012.

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia.

- Aumento en los costos para la atención de emergencias.

- Malas condiciones Sanitarias y Ambientales

- Pérdida de bienes y Afectación en la calidad de vida.

# Causas del problema

  - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
| --- | --- |
| 1. Deficiente capacidad financiera y técnica de las entidades territoriales para implementar procesos de gestión del riesgo de desastres | 1.1 Deficiente disponibilidad de recursos para implementar medidas de gestión del riesgo |
|  | 2.1 Baja capacidad técnica de la entidad territorial para gestionar el riesgo |

## Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
| --- | --- |
| 1. Aumento considerable de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en el territorio | 1.1 Aumento en los costos para la atención de emergencias. |
|  | 1.2 Malas condiciones Sanitarias y Ambientales |
|  | 1.3 Pérdida de bienes y Afectación en la calidad de vida |

# Identificación y análisis de participantes.

## Identificación de los participantes.

| Participante | Contribución o Gestión |
| --- | --- |
| Actor: Nacional Entidad: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer a los territorios conforme los principios de concurrencia y subsidiariedad. | Gestión de recurso y ejecución de proyectos para la reducción del riesgo de desastres. |
| Actor: Nacional Entidad: Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Fortalecer a los territorios conforme los principios de concurrencia y subsidiariedad. | Financiar proyectos requeridos para reducir el riesgo de desastres, y fortalecer la implementación de la Política de Gestión del Riesgo de Desastres |
| Actor: Territorial Entidad: Entidades Territoriales Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Reducir las condiciones de riesgo presentes en el territorio. | Aportar los estudios requeridos para la implementación de las medidas de gestión del riesgo de desastres. |
| Actor: Territorial Entidad: Entidades Territoriales Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar la capacidad institucional para la gestión del Riesgo de Desastres. | Ejecutar las intervenciones para la mitigación del riesgo y garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de las mismas |

## Análisis de los participantes

Conforme los principios de concurrencia y subsidiariedad establecidos en la Ley 1523 de 2012; y teniendo en cuenta la inminente necesidad de desarrollar proyectos de mitigación del riesgo de desastres, la UNGRD adelanta las gestiones necesarias para la consecución de los recursos que buscan fondear al FNGRD; el cual es el mecanismo a través del cual es posible implementar la política nacional de gestión del riesgo de desastres.

De igual manera el FNGRD bajo la ordenación del gasto de la UNGRD, es el encargado de implementar los principios de subsidiaredad y complementariedad, establecidos en la Ley 1523 de 2012.

Las entidades territoriales como cooperantes, debe gestionar la información técnica requerida e identificada en el territorio para la ejecución de las intervenciones. Adicionalmente las entidades territoriales que cuenten con iniciativas que deban ser concertadas con comunidades indígenas, debe adelantar este proceso.

Las entidades territoriales como beneficiarias, de igual manera debe garantizar la ejecución de las iniciativas identificadas para salvaguardar la vida de la población expuesta y así mejorar su calidad de vida.

# Población afectada y objetivo

## Población afectada por el problema

Tipo de población: Personas.  Los habitantes de las zonas de riesgo.

| REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | POBLACION |
| --- | --- | --- | --- |
| Caribe | La Guajira | Barrancas | 37.754 |
| Centro Oriente | Huila | Neiva | 4.000 |
| Centro Oriente | Tolima | Honda | 23.253 |
| Centro Oriente | Norte de Santander | Toledo | 4.580 |
| Centro Oriente | Santander | El Playón | 30.000 |
| Caribe | Atlántico | Baranoa | 57.845 |
| Centro Oriente | Risaralda | Pueblo Rico | 6.973 |
| Santanderes | Santander | Girón | 27.630 |
| Centro Oriente | Tolima | Ambalema | 300 |
| Caribe | Bolívar | San Fernando | 2.800 |
| Occidente | Antioquia | Bello | 7.428 |
| Caribe | Bolívar | Achí | 9.256 |
| TOTAL | 211.819 |

Fuente de la información:

Para los beneficiarios de los municipios de Barrancas, Neiva, Toledo, Baranoa, Pueblo Rico, Girón, Ambalema, San Fernando, Bello y Achí la información fue aportada por las entidades territoriales y para los municipios de Honda y El Playón, la información fue tomada de las Proyecciones DANE al año 2020.

Localización

| REGION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | RESGUARDO |
| --- | --- | --- | --- |
| Caribe | La Guajira | Barrancas | Barrancas: Cerrodeos, El Zahino Guayabito Muriaytuy, Provincial, San Francisco, Trupiogacho-la Meseta. |
| Centro Oriente | Huila | Neiva | N/A |
| Centro Oriente | Tolima | Honda | N/A |
| Centro Oriente | Norte de Santander | Toledo | N/A |
| Centro Oriente | Santander | El Playon | N/A |
| Caribe | Atlántico | Baranoa | N/A |
| Centro Oriente | Risaralda | Pueblo Rico | N/A |
| Santanderes | Santander | Girón | N/A |
| Centro Oriente | Tolima | Ambalema | N/A |
| Caribe | Bolívar | San Fernando | N/A |
| Occidente | Antioquia | Bello | N/A |
| Caribe | Bolívar | Achí | N/A |

## Población objetivo de la intervención

Tipo de población: Personas y resguardos indígenas en condiciones de riesgo.

# Objetivos

## Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central:

Altas condiciones de riesgo de desastres en el Territorio Nacional

Objetivo general ± Propósito

Mitigar las condiciones del riesgo de desastres en el territorio nacional

Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
| --- | --- | --- |
| Apoyo financiero a entidades territoriales | Medido a través de: Número Meta: 3 Tipo de fuente: Documento | Resolución mediante la cual se hace transferencia de los recursos al FNGRD |

## Relaciones entre las causas y objetivos

| Causas relacionada | Objetivos específicos |
| --- | --- |
| Causa Directa 1. Deficiente capacidad de las entidades territoriales para implementar procesos de gestión del riesgo de desastres | 1. Aumentar la capacidad de las entidades territoriales en la implementación de medidas para gestionar el riesgo de desastres. |
| Causa Indirecta 1.1 Baja disponibilidad de recursos para implementar medidas de gestión del riesgo | 1.1 Apoyar financieramente a las entidades territoriales para implementar medidas de gestión del riesgo. |
| Causa indirecta 1.2 Baja capacidad técnica de la entidad territorial para gestionar el riesgo | 2. Fortalecer la capacidad técnica de las entidades territoriales para gestionar el riesgo. |

# JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
| --- | --- | --- |
| Fortalecimiento financiero de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en el territorio Nacional | Si | Completo |

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene como objetivo dirigir la implementación de la política nacional de gestión del riesgo de desastres en el país, y coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

En términos de la Gestión del Riesgo de Desastres, el país creo mediante el Decreto Ley 1547 de 1984, modificado por el Decreto Ley 919 de 1989 y a su vez por la Ley 1523 de 2012, el Fondo Nacional de Calamidades (En adelante Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, conforme a los dispuesto por dicho Decreto, el cual es el principal mecanismo financiador de las intervenciones en gestión del riesgo de desastres.

Es importante señalar que, si bien existen diferentes medidas dirigidas a gestionar del riesgo de desastres, tales como el desarrollo de actividades de conocimiento del riesgo, medidas de intervención correctiva y decisiones de ordenamiento territorial, este proyecto se encuentra dirigido específicamente a apoyar financieramente intervenciones de iniciativa territorial que mitiguen los riesgos a los que se encuentra expuesta la población, a fin de que esta condición sea superada.

Es importante indicar que, si bien las iniciativas son consideradas de importancia estratégica para el país, las mismas son sustentadas técnicamente por las respectivas entidades territoriales, quienes son los aportantes de todo el sustento del proyecto.

Así las cosas, una vez el presente proyecto de inversión sea viabilizado técnicamente por el DNP y cuente con la respectiva distribución presupuestal, los recursos son incorporados al presupuesto de inversión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales se transfieren mediante acto administrativo al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; por ser la herramienta establecida por la Ley 1523 de 2012 para implementar la política de gestión del riesgo de desastres en Colombia; desde donde se aplican los principios e subsidiariedad y complementariedad, para la ejecución de las iniciativas identificadas por las entidades territoriales, dando inicio al trámite precontractual y contractual para la elaboración del (los) convenio(s) y/o contrato(s) derivados a que haya lugar para la ejecución de las intervenciones objeto del proyecto.

## Bien o Servicio

Bien o Servicio

Servicio de apoyo financiero para la gestión del riesgo

Medido a través de

Número de proyectos

Descripción

Este servicio hace referencia al apoyo económico que se brinda al FNGRD, con la única destinación de implementar acciones para gestionar el riesgo de desastres en el territorio nacional. Esto, en el marco de los principios de subsidiariedad y complementariedad establecidos en la Ley 1523 de 2012.

## Justificación económica

Este proyecto fue concebido, para garantizar el servicio de apoyo financiero, para implementar la política de gestión del riesgo de desastres en el territorio nacional, y está financiado de la siguiente manera:

| PROYECTO CRÉDITO | PROYECTO CONTRACRÉDITO |
| --- | --- |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL | APOYO A ENTIDADES PÚBLICAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL |
| Código BPIN | 2020011000069 | Código BPIN | 2018011000615 |
| Código Presupuestal | 021100-0207-1000-0007 | Código Presupuestal | 030101-0301-1000-0025 |
| Total | $83.882.856.192 | Total | $83.882.856.192 |

## Metas y Actividades

Para este caso los indicadores contemplados se describen a continuación:

Objetivo específico 1: Apoyar a las entidades territoriales en la implementación de medidas para gestionar el riesgo de desastres.

Producto

Servicio de apoyo financiero para la gestión del riesgo Medido a través de: Número Costo: $83.882.856.192

| Indicador | Unidad de Medida | Línea base | Metas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | Total |
| Número de proyectos apoyados | Número | ND | 13 | 13 |

Teniendo en cuenta la necesidad señalada, se establece como indicador el número de proyectos apoyados.

| Actividades | Actividades |
| --- | --- |
|  | Línea base | 2020 | Total |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Barrancas la Guajira. | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Neiva Huila. | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Honda, Tolima | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Toledo Norte de Santander | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de El Playón Santander. | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Baranoa Atlántico | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Pueblo Rico Risaralda | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Girón Santander | ND | 2 | 2 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Ambalema, Tolima | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de San Fernando, Bolívar | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Bello, Antioquia | ND | 1 | 1 |
| Transferir los recursos al FNGRD para que apoye al municipio de Achí, Bolívar | ND | 1 | 1 |

Tal como se ha indicado en el desarrollo del proyecto, la UNGRD ejecuta las intervenciones a través del FNGRD, en este orden de ideas, una vez la UNGRD cuente con los recursos necesarios para apoyar la intervención, procede a realizar la resolución de transferencia al Fondo, desde donde se adelantan las gestiones precontractuales y contractuales, con el acompañamiento de un supervisor delegado por parte de la UNGRD, y con el acompañamiento del proceso de evaluación y seguimiento necesarios para el proyecto.

## Cronograma

A continuación, se detalla el cronograma de las intervenciones derivadas del presente proyecto.

| Actividades | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
| Implementación de acciones para reducir los riesgos incluidos en el plan de acción para afrontar calamidad pública por sequía en el municipio de Barrancas La Guajira. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de la fase 8 de obras para el control de cauce y mitigación de amenaza por inundación del rio las ceibas en la zona urbana del municipio de Neiva departamento del Huila. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción muro de contención margen derecha aguas abajo del rio Gualí, desde el puente López empalmar con el muro de protección del puente Agudelo, paralelo a la calle 13 entre carreras 11 y 12 en el municipio de Honda Tolima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recuperación del cauce del río Margua (margen derecha) sector centro poblado de San Bernardo de Bata, para control del riesgo de desastres y como adaptación al cambio climático, mediante dragado e instalación de enrocado, en el municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de obras de control de cauce en el río Playonero a la altura del casco urbano del municipio de El Playón, Santander. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Canalización para el control de inundación y erosión en el arroyo Cien Pesos del municipio de Baranoa - Atlántico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras de intervención correctiva para mitigar el riesgo de desastres por afectación en infraestructura indispensable, que expone al municipio de Pueblo Rico- Risaralda a una propagación de Covid-19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de obras de mitigación del talud del barrio balcones de Alejandría, mirador de San Juan y Hacienda San Antonio, en el municipio de Girón, Santander. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción obras enrocado y bolsacreto para control de inundación y erosión, sobre la margen izquierda del rio magdalena; sector Playa Verde parte baja en el municipio de Ambalema, departamento del Tolima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción obras para control de inundaciones del rio De Oro sector San Antonio de Carrizal y Carrizal Campestre municipio de Girón departamento de Santander. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de un muro contra inundación en tramo Guasimal - Santa Rosa" en el municipio de San Fernando, departamento de Bolívar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recuperación de la sección hidráulica de la quebrada La García en zona urbana, con la construcción del canal abierto en los puntos críticos comprendidos en los sectores: Playa Rica a la altura de la confluencia de la quebrada La Chiquita con la quebrada La García del municipio de Bello. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de las obras de emergencia para el control de eventos de inundación y socavación, que permitan la rehabilitación y estabilización del talud de protección de orilla de la margen derecha del río Cauca en el corregimiento de Puerto Venecia, y la protección de la infraestructura existente en este sector del municipio de Achí, departamento de Bolívar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sin embargo, es de resaltar que el servicio de apoyo financiero, tiene como indicador el número de proyectos apoyados; lo cual se verifica con las actividades desarrolladas, que para este proyecto, son la transferencia de los recursos al FNGRD para la implementación de las iniciativas.

# CADENA DE VALOR

# INDICADORES DE GESTIÓN

| Indicador | Unidad de Medida | Línea base | Metas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | Total |
| Informes técnicos y financieros de ejecución presentados | Número | ND | 13 | 13 |

En cuanto al indicador de Gestión, se plantea hacer un informe que contenga los componentes técnico y financiero, para cada uno de los proyectos apoyados.

# EJECUCIÓN DEL PROYECTO

A continuación, se relacionan las acciones adelantadas a la fecha de elaboración del presente informe, para dar cumplimiento a las metas establecidas:

| # | DEPARTAMETO | MUNICIPIO | NOMBRE DEL PROYECTO | VALOR APROPIACION DNP | % AVANCE FISICO | % AVANCE FINANCIERO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HUILA | NEIVA | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 8 DE OBRAS PARA EL CONTROL DE CAUCE Y MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACIÓN DEL RIO LAS CEIBAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA. | $3.000.000.000 | 0% | 0% |
| 2 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA REDUCIR LOS RIESGOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA AFRONTAR CALAMIDAD PÚBLICA POR SEQUÍA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA | $3.000.000.000 | 0% | 98% |
| 3 | NORTE DE SANTANDER | TOLEDO | RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MARGUA (MARGEN DERECHA) SECTOR CENTRO POBLADO DE SAN BERNARDO DE BATA, PARA CONTROL DEL RIESGO DE DESASTRES Y COMO ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MEDIANTE DRAGADO E INSTALACIÓN DE ENROCADO, EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | $7.000.000.000 | 0% | 0% |
| 4 | SANTANDER | EL PLAYON | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE CAUCE EN EL RÍO PLAYONERO A LA ALTURA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, SANTANDER | $4.000.000.000 | 0% | 0% |
| 5 | TOLIMA | HONDA | CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO GUALÍ, DESDE EL PUENTE LÓPEZ EMPALMAR CON EL MURO DE PROTECCIÓN DEL PUENTE AGUDELO, PARALELO A LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA | $16.000.000.000 | 0% | 0% |
| 6 | ATLANTICO | BARANOA | CANALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL ARROYO CIEN PESOS. | $2.241.501.623 | 0% | 0% |
| 7 | RISARALDA | PUEBLO RICO | EJECUCIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN CORRECTIVA PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO POR EL COVID-19 AL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO - RISARALDA. | $5.951.998.046 | 0% | 0% |
| 8 | SANTANDER | GIRON | EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DEL TRALUD DEL BARRIO BALCONES DE ALEJANDRIA, MIRADOR DE SAN JUAN Y HACIENDA SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE GIRON, SANTANDER | $4.789.058.122 | 0% | 0% |
| 9 | TOLIMA | AMBALEMA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS " ENROCADO Y BOLSACRETO" PARA CONTROL DE INUNDACIONES Y EROSIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAGDALENA SECTOR PLAYA VERDE PARTE BAJA EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $4.999.996.058 | 0% | 0% |
| 10 | SANTANDER | GIRON | CONSTRUCCIÓN OBRAS PARA CONTROL DE INUNDACIONES DEL RIO DE ORO SECTOR SAN ANTONIO DE CARRIZAL Y CARRIZAL CAMPESTRE MUNICIPIO DE GIRÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | $5.000.000.000 | 0% | 0% |
| 11 | BOLIVAR | SAN FERNANDO | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO CONTRA INUNDACIÓN EN TRAMO GUASIMAL-SANTA ROSA | $15.651.334.818 | 0% | 0% |
| 12 | ANTIOQUIA | BELLO | RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DE LA QUEBRADA LA GARCÍA EN ZONA URBANA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL ABIERTO EN LOS PUNTOS CRÍTICOS COMPRENDIDOS EN LOS SECTORES: PLAYA RICA A LA ALTURA DE LA CONFLUENCIA DE LA Q. CHIQUITA CON LA Q. LA GARCÍA Y HASTA LA CALLE 62, Y EL TRAMO PILOTO ENTRE EL PUENTE DE BELLANITA Y EL PUENTE DE LA SELVA DEL MUNICIPIO DE BELLO. | $5.000.000.000 | 0% | 0% |
| 13 | BOLIVAR | ACHI | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL CONTROL DE EVENTOS DE INUNDACIÓN Y SOCAVACIÓN, QUE PERMITAN LA REHABILITACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DE PROTECCIÓN DE ORILLA DE LA MARGEN DERECHA DEL RÍO CAUCA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO VENECIA, Y LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN ESTE SECTOR DEL MUNICIPIO DE ACHÍ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR | 7.248.969.515 | 0% | 0% |
| TOTAL | $83.882.858.182 |  |  |

- Barrancas, La Guajira

Nombre del proyecto: Implementación de acciones para reducir los riesgos incluidos en el plan de acción para afrontar calamidad pública por sequía en el municipio de Barrancas La Guajira.

Fenómeno: Desabastecimiento de agua

Población beneficiada: 37.754 incluye resguardos indígenas

Monto asignado: $3.000.000.000

Proceso: Manejo de Desastres

Acciones adelantadas: mediante Resolución 0637 del 22 de octubre de 2020 “ Por medio de la cual se ordena una Transferencia Económica Directa hacia el Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez abierto para la implementación de acciones para reducir los riesgos incluidos en el Plan de Acción, para afrontar la calamidad pública por sequía en el municipio de Barrancas, La Guajira en el marco del Decreto No. 018 del 13 de febrero de 2020 prorrogado mediante Decreto No. 061 del 13 de agosto de 2020, como parte del proyecto de fortalecimiento financiero de la política nacional de gestión del riesgo de desastres en el territorio nacional financiado por el Departamento Administrativo Nacional de Planeación – DNP”

Se conformó el Fondo de Inversión Colectiva FIC por valor de ($2.985.516.180,00) para la ejecución de acciones de rehabilitación de ocho jagüeyes, rehabilitación de las presas las pavas y aguas nuevas, mantenimiento y adecuación de vías de acceso a los jagüeyes y presas, y suministro e instalación de tanques de almacenamiento de agua, de acuerdo a la calamidad pública del Municipio de Barrancas prescrita por el Decreto No. 018 del 13 de febrero de 2020, prorrogada mediante el Decreto No. 061 del 13 de agosto de 2020.

Mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal 20-1767 del 13 de octubre de 2020 se comprometieron los recursos en el FNGRD, y los mismos fueron obligados al FIC el 15 de diciembre de 2020.

- Neiva, Huila

Nombre del proyecto: Construcción de la fase 8 de obras para el control de cauce y mitigación de amenaza por inundación del rio las ceibas en la zona urbana del municipio de Neiva departamento del Huila.

Fenómeno: Inundaciones

Población beneficiada: 4.000

Monto asignado: $3.000.000.000

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: En proceso para la contratación de la obra mediante la invitación a cotizar No. FNGRD-SGD-O-074-2020 y de la interventoría mediante invitación a cotizar No. FNGRD-SDG-I-075-2020. Fecha prevista para el inicio de la obra en el mes marzo de 2021.

- Honda Tolima

Nombre del proyecto: Construcción muro de contención margen derecha aguas abajo del rio Gualí, desde el puente López empalmar con el muro de protección del puente Agudelo, paralelo a la calle 13 entre carreras 11 y 12 en el municipio de Honda Tolima.

Fenómeno: Erosión

Población beneficiada: 23.253

Monto asignado: $ 16.000.000.000

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: En proceso para la contratación de la obra mediante la invitación a cotizar No. FNGRD-SGD-O-066-2020 y de la interventoría mediante invitación a cotizar No. FNGRD-SDG-I-073-2020. Fecha prevista para el inicio de la obra en el mes marzo de 2021.

- Toledo, Norte de Santander

Nombre del proyecto: Recuperación del cauce del río Margua (margen derecha) sector centro poblado de San Bernardo de Bata, para control del riesgo de desastres y como adaptación al cambio climático, mediante dragado e instalación de enrocado, en el municipio de Toledo, departamento de Norte de Santander.

Fenómeno: Movimiento en Masa.

Población beneficiada: 4.580

Monto asignado: $ 7.000.000.000

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas:  estructuración de los procesos de contratación de obra e interventoría.

- El Playón, Santander

Nombre del Proyecto: Construcción de obras de control de cauce en el río Playonero a la altura del casco urbano del municipio de El Playón, Santander.

Fenómeno: Inundación

Población beneficiada: 30.000

Monto asignado: $ 4.000.000.000

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas:  Estructuración del convenio interadministrativo entre el Municipio de El Playón y el FNGRD.

- Baranoa, Atlántico

Nombre del proyecto: Canalización para el control de inundación y erosión en el arroyo Cien Pesos.

Fenómeno: Erosión e Inundaciones

Población beneficiada: 57.845.

Monto asignado: $2.241.501.623

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: En proceso para la contratación de la obra mediante la invitación a cotizar No. FNGRD-SDG-O-121-2020 y de la interventoría mediante invitación a cotizar No. FNGRD-SDG-I-122-2020. Fecha prevista para el inicio de la obra en el mes de abril de 2021.

- Pueblo Rico, Risaralda

Nombre del proyecto: Obras de intervención correctiva para mitigar el riesgo de desastres por afectación en infraestructura indispensable, que expone al municipio de Pueblo Rico- Risaralda a una propagación de Covid-19.

Fenómeno: Movimiento en masa

Población beneficiada: 6.973 personas

Monto asignado: $5.951.998.046

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: En proceso para la contratación de la obra mediante la invitación a cotizar No. FNGRD-SDG-O-144-2020 y de la interventoría mediante invitación a cotizar No. FNGRD-SRR-I-018-2021. Fecha prevista para el inicio de la obra en el mes de mayo de 2021.

- Girón, Santander.

Nombre del proyecto: construcción de obras de mitigación del talud del barrio balcones de Alejandría, mirador de San Juan y Hacienda San Antonio, en el municipio de Girón, Santander.

Fenómeno: Movimiento en Masa (Geotécnico)

Población beneficiada: 12.400 habitantes

Monto asignado:  $4.789.058.122,00

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: En proceso para la contratación de la obra mediante la invitación a cotizar No. FNGRD-SRR-O-012-2021 y de la interventoría mediante invitación a cotizar No. FNGRD-SRR-I-013-2021. Fecha prevista para el inicio de la obra en el mes de abril de 2021.

- Municipio: Ambalema, Tolima

Nombre del proyecto: Construcción obras enrocado y bolsacreto para control de inundación y erosión, sobre la margen izquierda del rio magdalena; sector Playa Verde parte baja en el municipio de Ambalema, departamento del Tolima.

Fenómeno: Inundación y Erosión

Población beneficiada: 300 personas

Monto asignado: $4.999.996.058,00

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: En proceso para la contratación de la obra mediante la invitación a cotizar No. FNGRD-SDG-O-154-2020 y de la interventoría mediante invitación a cotizar No. FNGRD-SRR-I-001-2021. Fecha prevista para el inicio de la obra en el mes de abril de 2021.

- Municipio: Girón, Santander.

Nombre del proyecto: Construcción obras para control de inundaciones del rio De Oro sector San Antonio de Carrizal y Carrizal Campestre municipio de Girón departamento de Santander.

Fenómeno: Inundación y Socavación

Población beneficiada: 15.230 Habitantes aproximadamente.

Monto asignado: $5.000.000.000 (el valor requerido corresponde a una cofinanciación, toda vez que el valor total del proyecto es de $21.985,599.485,00)

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: estructuración de los procesos de contratación de obra e interventoría.

- Municipio: San Fernando, Bolívar

Nombre del proyecto: "Construcción de un muro contra inundación en tramo Guasimal - Santa Rosa" en el municipio de San Fernando, departamento de Bolívar.

Fenómeno: Inundación

Población beneficiada: 2.800 personas

Monto asignado: $15.651.334.818,00

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: En proceso para la contratación de la obra mediante la invitación a cotizar No. FNGRD-SDG-O-165-2020 y de la interventoría mediante invitación a cotizar No. FNGRD-SRR-I-017-2021. Fecha prevista para el inicio de la obra en el mes de abril de 2021.

- Municipio: Bello / Antioquia

Nombre del proyecto: Recuperación de la sección hidráulica de la quebrada La García en zona urbana, con la construcción del canal abierto en los puntos críticos comprendidos en los sectores: Playa Rica a la altura de la confluencia de la quebrada La Chiquita con la quebrada La García del municipio de Bello.

Fenómeno: Inundaciones

Población beneficiada: 7.428 habitantes

Monto asignado: $ 5.000.000.000

Proceso: Reducción del Riesgo de Desastres

Acciones adelantadas: estructuración de los procesos de contratación de obra e interventoría.

- Municipio: Achí / Bolívar

Nombre del proyecto: ejecución de las obras de emergencia para el control de eventos de inundación y socavación, que permitan la rehabilitación y estabilización del talud de protección de orilla de la margen derecha del río Cauca en el corregimiento de Puerto Venecia, y la protección de la infraestructura existente en este sector del municipio de Achí, departamento de Bolívar

Fenómeno: Erosión y socavación

Población beneficiada:	9.256 personas

Monto asignado: $7.248.969.515

Acciones adelantadas: durante diciembre de 2020 no se tienen avances, toda vez que los recursos fueron asignados el 31 de diciembre de 2020.

# Footnotes

Bases del plan nacional de desarrollo 2018-2022. Pag.499

Atlas Climatológico de Colombia. IDEAM, 2005

Ley 1523 de 2012. Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

# Text boxes

INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO DE INVERSION:

FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL

2020011000069

ENERO 29 DE 2021

Título

Título

Pérdida de bienes y

Afectación en la calidad de vida

Malas condiciones

Sanitarias y

Ambientales

Aumento en los costos para la atención de emergencias

EFECTOS

Aumento considerable de las condiciones de riesgo en el territorio

PROBLEMA

Altas condiciones de riesgo de desastres en el Territorio Nacional

Deficiente capacidad de las entidades territoriales para implementar procesos de gestión del riesgo de desastres

CAUSAS

Baja disponibilidad de recursos para implementar medidas de gestión del riesgo

Baja capacidad técnica de la entidad territorial para gestionar el riesgo